### Invencontrol implementação de sistema para gerenciamento de estoque

#### 24.08.2022

# **VISÃO GERAL**

## **Título**

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | Implementação online de sistema para gerenciamento de estoque |

## **Descrição**

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | **Sobre a Invencontrol**  Fundada no início de 2022, a Invencontrol surgiu de uma necessidade, auxiliar o micro empreendedor  brasileiro, oferecendo soluções em tecnologias que facilitem a administração e gestão de seu negócio.  Localizada na Zona Norte de São Paulo a Invencontrol surgiu ainda na faculdade e o que era um simples  trabalho acadêmico tornou-se (uma) oportunidade tanto para os fundadores, ainda estudantes, quanto para a sociedade em geral, na busca por ser um forte aliado do empreendedor brasileiro, que em meio a tantas  burocracias e alta carga tributária, precisa de eficiência na gestão de seu negócio. |

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | **Finalidade**  Este projeto tem por finalidade a implementação de um sistema para gerenciamento de estoque, buscando  assim reduzir de forma significativa os custos  e percas relacionadas a má administração do estoque. |

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | **Objetivos**  Auxiliar na identificação de possíveis gargalos ocasionados pela má administração do estoque.  Disponibilizar alternativas que facilitem a administração e manuseio dos materiais em estoque.  Facilitar a geração de relatórios gerenciais e (futuros) controles internos. |

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | **Descrição do Projeto**  O projeto de implementação será realizado de julho/22 a dezembro/22, contando com a alocação de uma  gerente de projeto e 5 desenvolvedores que serão alocados conforme os ciclos do projeto, sendo necessário:  • Desenvolvimento do Sistema  • Implementação do Sistema  Treinamento  Esclarecimentos e suporte técnico. |

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | **Descrição do Produto**  O sistema será online, onde o cliente terá acesso via plataforma web buscando a redução de custos com  máquinas e infraestrutura podendo o gestor da empresa optar por adicionar usuários a depender do plano  escolhido e selecionar os métodos mais adequados para codificação de produtos, cadastro, posições em  estoque, entradas e saídas, lotes e vencimentos dos produtos.  O Gestor de Estoques poderá limitar quais funções os demais colaboradores terão acesso, podendo organizar  de forma hierárquica a autonomia dos demais usuários dentro do sistema.  Implementação do método 80/20 para inventário rotativo, ou seja, o sistema fará a seleção aleatória de  produtos quantidade a depender do gestor que serão inventariados periodicamente, sendo que 20% dos  produtos inventariados representam 80% da sua venda.  - Relatório de Sazonalidade, onde o sistema irá gerar periodicamente relatórios de produtos que saem em  maior quantidade a depender do período. Evitando a ausência de produtos ou falta de planejamento para  adquiri-los a preços competitivos.  Calculadora de prazos e reajustes, utilizando-se das notas de entrada e saída para a controle de prazos de  entrega e reajustes de custos. |

## **Categoria e Prioridade**

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | Categoria: Administração e Controle de Estoques  Alta Prioridade |

## **Entregáveis**

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | São entregáveis deste projeto:  Documentação suporte (incluindo todos os artefatos solicitados)  Acesso ao sistema  Suporte via fone 8h – de seg. a sex. (validade 6 meses)  Suporte on-line 8h – de seg. a sex. (validade 1 ano)  Site de Ajuda – Sugestões e Avaliações (Durante o contrato) |

## **Premissas**

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | São premissas deste projeto:  Adesão dos colaboradores em manter seu ambiente de trabalho organizado.  Excelência na facilidade em manusear o sistema |

## **Exclusões do Projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | Não estão inclusas neste projeto:  Qualquer serviço de consultoria (logística ou tecnológica)  Qualquer requisição que venha prejudicar o controle de estoque do cliente.  Qualquer solicitação especial de acesso (com exceção de requisitos de acessibilidade) |

## **Entregas**

|  |  |
| --- | --- |
| Tip icon | As entregas serão feitas por etapas, conforme testes executados e aprovação dos gestores.  Artefatos  Documentação  Sistema |